**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОМАКАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

30.12.2020 г. № 31 - р

с. Новомакарово

|  |
| --- |
| Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Новомакаровского сельского поселения Грибановского муниципального района в 2021 году  |

 В соответствии с распоряжением администрации Грибановского муниципального района Воронежской области от 28.12.2020 г. № 440-р «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Грибановского муниципального района в 202 году», в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения населения и снижения материального ущерба, вызванного прохождением весеннего паводка на территории Новомакаровского сельского поселения Грибановского муниципального района в 2021 году:

 1. Утвердить прилагаемый План по организации и проведению весенних противопаводковых мероприятий на территории Новомакаровского сельского поселения Грибановского муниципального района на 2021 год.

 2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения С.А.Шатов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Новомакаровского сельского поселения

 Грибановского муниципального района

от 30.12.2020 г. № 31-р

**План**

**по организации и проведению весенних противопаводковых мероприятий**

**на территории Новомакаровского сельского поселения Грибановского муниципального района на 2021 год**

| **№ п/п** | **Перечень проводимых мероприятий** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение комплекса мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего паводка. Обеспечение при необходимости снижения уровня воды до безопасных отметок с обязательным информированием населения, попадающего в зону возможного затопления | Глава сельского поселения | до 28.02.2021 |
| 2. | Корректировка паспорта территории в части, касающейся паводковых мероприятий | КЧС и ОПБ поселения, глава сельского поселения | в период прохождения весеннего паводка |
| 3. | Создание необходимого запаса дезинсекционных и дератизационных средств с целью недопущения выплода насекомых и миграции грызунов с затопленной территории | КЧС и ОПБ поселения, глава сельского поселения | до 01.03.2021 |
| 4. | Информирование населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком, а также о возможности страхования имущества на ежегодно затапливаемых территориях | КЧС и ОПБ поселения, глава сельского поселения | постоянно |
| 5. | Создание резерва материальных ресурсов для проведения превентивных противопаводковых мероприятий и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком | КЧС и ОПБ поселения, глава сельского поселения | до 28.02.2021 |
| 6. | Разработка и утверждение распоряжения об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Новомакаровского сельского поселения Грибановского муниципального района в 2021 году | Ведущий специалист администрации | до 31.12.2020 |
| 7. | Организация докладов в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Воронежской области»:- об уровнях воды на реках области с момента начала подъема уровня воды (по состоянию на 8.00 и 20.00). | Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения | в период прохождения весеннего паводка |
| 8. | Организация проведения дезинфекционных мероприятий источников децентрализованного (колодцы) водоснабжения, попадающих в зону затопления (подтопления) | Глава сельского поселения | в период прохождения весеннего паводка |
| 9. | Организация проведения дезинфекционных мероприятий по очистке мест сбора отходов, а также территорий, попадающих в зону затопления (подтопления) | Глава сельского поселения | в период прохождения весеннего паводка |
| 10. | Организация оповещения населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением весеннего паводка | Глава сельского поселения | в период прохождения весеннего паводка |
| 11. | Разработка и проведение комплекса мероприятий по подготовке водопропускных сооружений на дорогах общего пользования местного значения Новомакаровского сельского поселения к безаварийному прохождению ледохода и паводковых вод | КЧС и ОПБ поселения, Глава сельского поселения | в период прохождения весеннего паводка |
| **Руководители эксплуатирующих организаций и частные лица,** **в собственности (аренде) которых находятся гидротехнические сооружения** |
| 12. | Разработка и проведение комплекса мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего паводка | Арендаторы прудов | до 28.02.2021 |
| 13. | Контроль уровня наполнения и технического состояния гидротехнических сооружений. Обеспечение при необходимости снижения уровня воды до безопасных отметок | Арендаторы прудов | в период прохождения весеннего паводка |
| 14. | Организация докладов главе поселения о прохождении весеннего паводка, информирования главы поселения о проведении сброса воды из гидротехнических сооружений, попадающих в зону возможного затопления (подтопления). | Арендаторы прудов | в период прохождения весеннего паводка |