**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОМАКАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 17.03.2020 г. № 8-р

с. Новомакарово

О проведении месячника по

благоустройству и санитарной

очистке территории Новомакаровского

сельского поселения

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории Новомакаровского сельского поселения

1. Провести на территории Новомакаровского сельского поселения в период с 01 апреля по 30 апреля 2020 года месячник по благоустройству и санитарной очистке территории.

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Новомакаровского сельского поселения (прилагается).

3. Для организации контроля за ходом работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения создать смотровую комиссию в следующем составе:

председатель комиссии - Тарасов И.Н.- глава Новомакаровского сельского поселения;

заместитель председателя комиссии

– Утешева Г.И. – ведущий специалист администрации Новомакаровского сельского поселения;

члены комиссии:

- Премяков В.М. – депутат Совета народных депутатов Новомакаровского сельского поселения;

- Новокщенова М.В. – заведующая Новомакаровским ОПС;

- Морозов Е.А. – директор МКУК Новомакаровского сельского поселения «ЦДИ»;

- Шатова И. А. – заведующая Новомакаровским ФАПом.

4. Смотровой комиссии в срок до 01 мая подвести итоги месячника.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения И.Н.Тарасов

Приложение

к распоряжению администрации

Новомакаровского сельского поселения

от 17.03.2020 г. № 8-р

П Л А Н

мероприятий по проведению месячника по благоустройству территории сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Период | Ответственный |
| 1. | Уборка территории, прилегающей к учреждениям и предприятиям всех форм собственности, высадка цветов | 1,3 га | с 15.04. до 30.04 | Руководители предприятий и учреждений |
| 2. | Ремонт фасадов жилых домов, палисадников, высадка цветов, уборка прилегающей территории от мусора | 1,6 га | с 20.04 | Жители села |
| 3. | Косметический ремонт памятника погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны, побелка бордюр, стволов деревьев, уборка территории от мусора | 200 кв. м. | с 20.04 | Администрация с/поселения, директор МКОУ Новомакаровской ООШ, директор МКУК Новомакаровского с/п «ЦДИ» |
| 4. | Косметический ремонт памятника погибшим односельчанам в годы Гражданской войны, уборка территории от мусора | 600 кв. м. | с 15.04. | Администрация с/поселения, директор МКОУ Новомакаровской ООШ, директор МКУК Новомакаровского с/п «ЦДИ» |
| 5. | Уборка территории сельских кладбищ, удаление аварийных и сухостойных деревьев, вывоз мусора. | 400 кв.м. | с 08.04. и весь период | Администрация с/поселения, частные предприниматели, жители поселения |
| 6. | Косметический ремонт фасадов зданий учреждений социальной сферы, предприятий торговли | 8 | с 10.04 до 24.04. | Руководители предприятий и учреждений, частные предприниматели |
| 7. | Высадка цветов у памятников погибшим односельчанам, школы | 300 кв.м. | апрель | Администрация с/поселения, директор МКОУ Новомакаровской ООШ, директор МКУК Новомакаровского с/п «ЦДИ» |
| 8. | Грейдирование проезжей части улиц Первомайская и Ленина | 3 км | Апрель | ИП Гребенкин |
| 9. | Уборка несанкционированных свалок | 320 кв. м. | Апрель | Администрация с/п, ООО «Харвест», частные предприниматели, жители |
| 10. | Уборка подъездных к селу Новомакарову лесополос | 300 кв.м. | апрель | Частные предприниматели, жители |
| 11. | Высадка деревьев | 10 | Апрель | Администрация с/п, директор МКОУ Новомакаровской ООШ, директор МКУК Новомакаровского с/п «ЦДИ» |