**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОМАКАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27.12.2017 г. № 18 - р

с. Новомакарово

|  |
| --- |
| Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Новомакаровского сельского поселения Грибановского муниципального района в 2018 году |

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Законом Воронежской области от 29.05.1997 г.  № 3-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением правительства Воронежской области от 14 декабря 2017 г. № 1038-р «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Воронежской области в 2018 году», распоряжением администрации Грибановского муниципального района Воронежской области от 20 декабря 2017 г. № 356-р «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Грибановского муниципального района в 2018 году», в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения населения и снижения материального ущерба, вызванного прохождением весеннего паводка на территории Новомакаровского сельского поселения Грибановского муниципального района в 2018 году:

1. Утвердить прилагаемый План по организации и проведению весенних противопаводковых мероприятий на территории Новомакаровского сельского поселения Грибановского муниципального района на 2018 год.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения И.Н.Тарасов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Новомакаровского сельского поселения

Грибановского муниципального района

от 27.12.2017 г. № 18-р

**План**

**по организации и проведению весенних противопаводковых мероприятий**

**на территории Новомакаровского сельского поселения Грибановского муниципального района на 2018 год**

| № п/п | | Мероприятия | | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация рассмотрения на заседаниях комиссий по ЧС и ОПБ Новомакаровского сельского поселения комплекса мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья. | | | Председатель КЧС и ПБ, заместитель главы администрации | до 25.10.2017 |
| 2. | Организация контроля за созданием резервов финансовых и материальных ресурсов в объемах, достаточных для проведения противопаводковых мероприятий и ликвидации возможных ЧС, вызванным весенним половодьем. | | | Председатель КЧС и ПБ | до 01.02.2018 |
| 3. | Информирование населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком, а также о возможности страхования от ущерба имущества на ежегодно затапливаемых территориях | | Председатель КЧС и ПБ | | до 15.02.2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Организация проведения дезинфекционных мероприятий источников децентрализованного (колодцы) водоснабжения, попадающих в зону затопления (подтопления) | Председатель КЧС и ПБ | в период прохождения весеннего паводка |
| 5. | Выполнение мероприятия по очистке постоянных и временных водотоков, организация стока талых вод на подведомственных территориях в границах населенного пункта. | Председатель КЧС и ПБ, руководители учреждений | в период прохождения весеннего паводка |
|  | | | |
| 6. | Проведение комплекса мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего паводка | Арендаторы прудов | до 28.02.2018 |
| 7. | Контроль уровня наполнения и технического состояния гидротехнических сооружений. Выполнение при необходимости снижения уровня воды до безопасных отметок | Арендаторы прудов | в период прохождения весеннего паводка |